
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：     梁丰                         填表日期： 2018年 5 月 16 日

	立项
信息

	项目名称
	国家志愿者公益服务平台架构与示范应用——志愿者回报平台的开发

	
	立项部门
	科技部

	
	实施期限
	2013年1月1日至2015年12月31日

	
	协作单位
	宁波中青华云新媒体科技有限公司

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	梁丰
	正高
	浙江万里学院
	算法与建模

	
	
	张增年
	正高
	浙江万里学院
	算法与建模

	
	
	王遵义
	正高
	浙江万里学院
	算法与建模

	
	
	施炯
	中级
	浙江万里学院
	软件设计

	
	
	方朝曦
	副高
	浙江万里学院
	软件设计

	
	
	李国胜
	中级
	浙江万里学院
	软件设计

	
	
	翁时锋
	副教授
	浙江万里学院
	算法设计

	
	经费总额
	  116 万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	116万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	17.5万元
	材料费
	6.5万元

	
	
	测试化验加工费
	25万元
	燃料动力费
	2万元

	
	
	差旅费
	20万元
	会议费
	4万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	6.2万元
	劳务费
	24万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	5万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	5.8万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	   116万元
	未拨入
	    0  万元
	实际经费使用总额
	113.3万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：
[1]
邢翠霞,付海霏,志愿服务与“互联网+”结合模式探究【J】,电脑知识与技术,2016,6.
[2]
Feng Tian, YundongYao, Tian Lan, Qinghua Zheng, Jingjing Kou, Haifei Fu, and Nazaraf Shah. Next generation of Web-based Information Management System for National Volunteer Service [C], Joint International Mechanical, Electronic and Information Technology Conference (JIMET 2015), 10: 65-69.

[3]
Fan Wu, Feng Tian, Haiping Zhu, Nazaraf Shah, Jingjing Kou, Tian Lan. The Fourth Party Service Mode for Volunteer Service Management [C], 2015 International Conference on Education and Social Development(ICESD2015), 2015, Dec. 5-6, Nan Jing, China.

专利等知识产权：
志愿+志愿者管理系统V1.0（登记号：2015SR104611）
志愿者互联社区平台V1.0（登记号：2015SR222164）

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	17.13万元
	材料费
	5.83万元

	
	
	测试化验加工费
	25万元
	燃料动力费
	2万元

	
	
	差旅费
	32.92万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	24万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.62万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	5.8万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	DELL R720 2U机架式服务器 86900

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	志愿+志愿者管理系统V1.0（登记号：2015SR104611）
志愿者互联社区平台V1.0（登记号：2015SR222164）

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	2016.8.30
	验收组织单位
	教育部

	
	验收组成员
	黄华、李骥、王义明、王超、孙茂松、孙毓忠、李国斌、李祥臣、周迎、黄勇、刘明华

	
	结题验收意见
	通过验收


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
